# 元氏县2025年革命老区转移支付资金使用情况

# 及政策实施效果情况

为弘扬革命老区优良传统，充分发挥革命老区转移支付资金 的作用，按照上级财政部门有关规定，我县严把项目选择关，切实加强资金监管，不断提升资金使用效益。现将 2025年革命老区转移支付资金使用情况及政策实施效果情况公开如下：

- 资金使用情况

（一）资金到位情况

2025年，我县共到位革命老区转移支付资金153.00万元，具体是《河北省财政厅关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知 》 冀财预（2024）54号。

（二）资金分配情况

我县及时将革命老区转移支付资金进行了分配安排，资金全部用于元氏县宋曹镇南苏村基础设施建设项目。

- 资金支付情况

- 截至2024年12月31日，我县革命老区转移支付资金共计支付152.17万元，财政收回结余存量资金0.83万元。

- 项目取得成效

2025年度革命老区转移支付资金主要用于乡村道路建设，具体实施项目是元氏县宋曹镇南苏村基础设施建设项目。建设内容为：该项目为农村道路改建工程，涉及19条小街小巷，路面宽度3-5米，改造总长度2402.24米，硬化总面积12546.75平米，其中翻建水泥混凝土道路1620.66平方米，裸土路面上新建水泥混凝土道路10926.09平方米。项目实施完成后既能缓解当前乡镇道路的交通压力，又完善了低等级道路路网，方便了周边群众生产生活。

今后，我县将继续按照革命老区转移支付资金管理办法和上 级财政资金管理要求，严格资金使用范围和资金拨付制度，提 高资金使用效率，切实管好、用好革命老区转移支付资金，扎实推进项目建设进度，保质保量完成项目。把老区开发建设与乡村振兴紧密结合起来，促进革命老区社会事业和谐发展，支持革命老区改善和保障民生，有效突破老区经济发展瓶颈，推动经济的发展。